**Matriz de Responsabilidades - RACI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | | |
| 3 | Futtrend | | |
| **Project Manager** | | **Sponsor** | **Fecha** |
| Noel Andrew Ortiz Mitre | | Jose Ignacio Domínguez Segura | 14/11/19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregable del WBS** | **PM** | **Sponsor** | **Noel** | **Kebyn** | **Ricardo** |
| 1 Ciclo de vida del proyecto | R | A | R | C |  |
| 1.1 Levantamiento de requerimientos | C | A | C | C | R |
| 2 Modelado de procesos del negocio | C | A | C | R |  |
| 2.1 Diagrama de casos de uso | C | A | C | R |  |
| 2.2 Diagrama de secuencia | C |  | C | R |  |
| 2.3 Diagrama de clases | C |  | C | R |  |
| 3 Project Charter | R |  | R | R | C |
| 4 Registro de stakeholders | I | A | I | C | C |
| 5 Cédula del proyecto | C | A | C | R | C |
| 6 Sistema de archivos | R | A | R | C |  |
| 7 Componentes del sistema | R |  | R | C |  |

**A –** Aprueba**, C –** Crea, **I –** Informa**, R –** Revisa