25 40

Creación de la base de datos

35 30

10

25 40

Realizar componentes

40

15 25

25 40

Realizar interfaz

30 35

5

15 35

Realizar modelado

25 25

10

0 25

Realizar levantamiento de

requerimientos

2 23

2

9 23

Realizar ciclo de vida

10 22

1

7 22

Realizar documentación

9 20

2

0 20

Creación de cédula

Del proyecto

2 18

2

2 20

Llevar registro de stakeholders

5 17

3

2 20

Realizar checklist

4 18

2

0 18

Realizar Project charter

2 16

2